|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividades** | **Data Inicial** | **Data Final** | **Responsável** |
| Cadastro de usuário | 13/08/2018 | 20/08/2018 | Lucas |
| Alterar usuário | 13/08/2018 | 20/08/2018 | Marcos |
| Consultar usuário | 13/08/2018 | 20/08/2018 | Daiane |
| Login | 13/08/2018 | 20/08/2018 | Lízia |
| Menu | 24/08/2018 | 07/09/2018 | Estevam |
| Cadastro de cliente | 24/08/2018 | 31/08/2018 | Marcos |
| Alterar cadastro cliente | 24/08/2018 | 31/08/2018 | Lízia |
| Excluir cadastro cliente | 03/09/2018 | 10/09/2018 | Estevam |
| Consultar cadastro cliente | 24/08/2018 | 31/08/2018 | Lucas |
| Relatório de clientes | 24/08/2018 | 31/08/2018 | Daiane |
| Cadastrar matéria prima | 03/09/2018 | 10/09/2018 | Marcos |
| Alterar matéria prima | 03/09/2018 | 10/09/2018 | Lízia |
| Consultar matéria prima | 10/09/2018 | 17/09/2018 | Estevam |
| Cadastrar fornecedor | 03/09/2018 | 10/09/2018 | Lucas |
| Alterar fornecedor | 10/09/2018 | 17/09/2018 | Marcos |
| Consultar fornecedor | 03/09/2018 | 10/09/2018 | Daiane |
| Relatório de fornecedores | 17/09/2018 | 24/09/2018 | Estevam |
| Cadastro de material | 10/09/2018 | 13/09/2018 | Lízia |
| Consultar material | 17/09/2018 | 24/09/2018 | Marcos |
| Alterar material | 10/09/2018 | 17/09/2018 | Lucas |
| Entrada e saída de material | 10/09/2018 | 17/09/2018 | Daiane |
| Relatório de entrada e saída | 24/09/2018 | 13/09/2018 | Estevam |
| Cadastrar serviços | 17/09/2018 | 24/09/2018 | Lucas |
| Alterar serviços | 17/08/2018 | 24/09/2018 | Lízia |
| Consultar serviço | 01/10/2018 | 13/10/2018 | Estevam |
| Relatório de serviços | 14/10/2018 | 21/10/2018 | Daiane |
| Gerar orçamento | 22/10/2018 | 29/10/2018 | Marcos |
| Relatório de orçamento | 30/10/2018 | 05/11/2018 | Lucas |
| Homologar vendas | 06/11/2018 | 12/11/2018 | Daiane |
| Relatório de venda homologadas | 13/11/2018 | 19/11/2018 | Lízia |

**CENTRO PAULA SOUZA**

**FATEC OURINHOS**

**ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**DAIANE CAMARGO**

**ESTEVAM FRIAS DO NASCIMENTO**

**LÍZIA AUGUSTA ARANTES COUTINHO**

**LUCAS DA COSTA FIRMINO**

**MARCOS ROGÉRIO PEREIRA**

**CRONOGRAMA**

**SISTEMA GERENCIADOR DE ORÇAMENTO PARA GRÁFICA**

**OURINHOS**

**2018**